# Пояснительная записка

# к годовому отчету за 2007 г. по ОАО  «Елабужское ПТС»

# Информация о «Елабужском предприятии тепловых   сетей»

- Общие сведения.

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие                                               тепловых сетей»;

Полный юридический адрес - г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9А;

Полный почтовый адрес – г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9А;

Фамилия Имя Отчество руководителя

Генеральный директор – Валиуллин Сагит Мубаракзанович

Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера – Баширова Минкамал Мавлиевна

Фамилия Имя Отчество главного инженера - Абдрахманов Рафаиль Рифатович;

Фамилия Имя Отчество зам. директора по экономике и финансам – Федорова Валентина Яковлевна

Код, номер телефона руководителя (секретаря) – 8(85557) 3-32-20;

- Характеристика мощности.

  - Установленная мощность (суммарная мощность котельных, находящихся на балансе предприятия)  - 237,03  Гкал/час;

Изменение установленной мощности:

|  | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 311,63 | 250,43 | 239,68 | 237,03 |  |  |

Уменьшение мощности предприятия произошло в связи:

-  со списанием 6 водогрейных котлов   марки ДКВРв - 8/115,   2-х паровых  котлов марки ДКВР-10/13 в центральной котельной № 1,

- передачей котельной «ЦРБ-1» на баланс ООО «Альтрансгаз»;

- с ликвидацией котельных «Кирпичный завод», «Совхоз Елабужский», «ЦРБ – 2», «Агрохимсервис».

  - Фактическая загрузка, Гкал/ч – 183,171  Гкал/час - вся нагрузка,

подключенная к котельным, % загрузки котельных -  77,3 %;

Количество котельных, находящихся на балансе предприятия – 12  кот.

Оборудование котельных  находится в удовлетворительном состоянии.

Тепловые сети имеют  значительный износ.

Котельное оборудование:

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Кол- во, шт | Производи-тельность проектная, Гкал/час, т/ч | Давление расчетное, кг/см2, температура,оС | КПД по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Центральная котельная |  |  |  |  |  |
|  | Паровые котлы |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-6,5/14 ГМ | 1988 | 2 | 6,5 | 13 | 92 |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | КВГМ –30/150 ГМ | 2003 | 1 | 30 | 150 | 92 |
|  | КВГМ –30/150 ГМ | 1988 | 1 | 30 | 150 | 92 |
|  | КВГМ –30/150 ГМ | 2000 | 1 | 30 | 150 | 92 |
|  | КВГМ –30/150 ГМ | 1991 | 1 | 30 | 150 | 92 |
|  | КВГМ –30/150 ГМ | 1994 | 2 | 30 | 150 | 92 |

| 2 | Котельная «Жилпоселок» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | КСВ-2,9Г | 2004 | 1 | 2,5 | 115 | 92,2 |
|  | КСВ-2,9Г | 2003 | 1 | 2,5 | 115 | 92,2 |
|  | КСВ-2,9Г | 2004 | 1 | 2,5 | 115 | 92,2 |
| 3 | Котельная МСЧ |  |  |  |  |  |
|  | Паровые котлы |  |  |  |  |  |
|  | Е-1,0-9Г-2 | 1988 | 1 | 1 | 8 | 86 |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | Е(в) – 0,73/95Г | 1988 | 2 | 0,73 | 4 | 86 |
|  | Е(в) – 0,73/95 | 1989 | 2 | 0,73 | 4 | 86 |
| 4 | Котельная РСУ |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | ДКВРв-1,8/95 № 1 | 1980 | 2 | 1,8 | 95 | 90 |
| 5 | Котельная УПП ВОС-1 |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-20 | 1980 | 2 | 0,68 | 95 | 83 |
|  | НР-20 | 1981 | 2 | 0,68 | 95 | 83 |
|  | НР-20 | 1982 | 1 | 0,68 | 95 | 83 |
| 6 | Котельная КПУ. |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-18 | 1990 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 2002 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1996 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
| 7 | Котельная ЕГПИ |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-18 | 1986 | 2 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1996 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1987 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1988 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | Универсал – 5В, чугун. | 1980 | 1 | 0,35 | 95 | - |
| 8 | Котельная Д/сад № 14 |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-18 | 1998 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1994 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-19 | 2001 | 1 | 0,63 | 95 | 83 |
| 9 | Котельная санатория «Тарловский» |  |  |  |  |  |
|  | Паровые котлы |  |  |  |  |  |
|  | Е-1,0-9Г-1К | 1990 | 1 | 1 | 8 | 86 |
|  | Е-1,0-9 | 1992 | 1 | 1 | 8 | 86 |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-19 | 2003 | 1 | 0,63 | 95 | 83 |
|  | НР-19 | 2001 | 1 | 0,63 | 95 | 83 |

| 10 | Котельная завода "ЕлПласт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-18 | 1986 | 2 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | ДКВР(в) 4/13 | 1967 | 1 | 2,9 | 95 | 91 |
|  | ДКВР(в) 4/13 | 1970 | 1 | 2,9 | 95 | 91 |
|  | ДКВР(в) 4/13 | 1974 | 1 | 2,9 | 95 | 91 |
| 11 | Котельная Школы милиции |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-18 | 2000 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1983 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1987 | 2 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1985 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 2002 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
|  | НР-18 | 1986 | 1 | 0,53 | 95 | 83 |
| 12 | Котельная по ул. Тугарова |  |  |  |  |  |
|  | Паровые котлы |  |  |  |  |  |
|  | Е-1,0-0,9Г-3 | 2004 | 1 | 1 | 8 | 86 |
|  | Е-1,0-0,9ГН (ПКН-2ГН) | 2004 | 1 | 1 | 8 | 86 |
|  | Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | КСВ-2,9Г | 2004 | 3 | 2,5 | 115 | 92,2 |

| 1. Тепловые сети. Условный проход, мм; Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км; в том числе; Количество задвижек, шт. канальная прокладка, км; бесканальная прокладка, км; надземная прокладка, км. до 70; 10,2; 1,338; 6,21; 2,652; 798. от 80-100; 18,0895; 4,648; 11,182; 2,2595; 603. от 125-150; 7,8655; 2,725; 4,5095; 0,631; 157. от 175-200; 8,505; 3,416; 3,106; 1,983; 79. от 250-300; 4,461; 2,196; 1,216; 1,049; 48. от 350-400; 2,782; 0,784; 1,998; 18. от 450-500; 2,126; 2,126; 2. 600; 0,356; 0,356; 8. 700; 1,956; 1,273; 0,683; 4. ВСЕГО:; 56,341; 18,862; 26,2235; 11,2555; 1717. 2. Сети горячего водоснабжения. Условный проход; Протяженность в 2-х трубном исчислении (км); Количество задвижек, (шт). (включительно), мм. 32; 0,152; 33. 40; 0,261; 55. 50; 6,702; 210. 70; 2,433; 116. 80; 3,747; 98. 100; 4,066; 75. 125; 0,479; 16. 150; 2,297; 19. 200; 0,999; 7. 250; 0,639; 3. 300; 0,623; 4. 400; 0,2; -. ВСЕГО:; 22,598; 636. 3. Паропровод (с конденсатопроводом). Условный диаметр, мм; Протяженность, км. 50; 0,13. 100; 0,006. 150; 0,03. ВСЕГО:; 0,166. |  |
| --- | --- |

- Топливообеспечение

| Наименование показателя | 4 квартал 2007 г. |  |  | С начала года |  |  | Отклонение от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | 4 квартал 2007 г. | С начала года |
| Расход, т.м.куб | 24648,9 | 23137 | 93,87 | 67272,3 | 63375 | 94,21 | - 1511,9 | - 3897,3 |
| Удельная норма расхода, кг.у.т./Гкал | 179,418 | 179,39 | 99,98 | 179,65 | 179,53 | 99,93 | - 0,028 | - 0,12 |

Экономия топлива объясняется:

превышением температуры наружного воздуха.

Анализ топливообеспечения за 2006 и 2007 г.г.

| Наименование показателя | 2006 г. |  |  | 2007 г. |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | От плана | От факта |
| Расход, т.м.куб | 69794 | 68566 | 98,24 | 67272,3 | 63375 | 94,21 | - 2521,7 | - 5191 |
| Удельная норма расхода, кг.у.т./Гкал | 176,239 | 185,894 | 105,48 | 179,65 | 179,53 | 99,93 | 3,411 | - 6,364 |

Экономия топлива в 2006 г. объясняется:

-  закрытием котельных «Совхоз Елабужский», «Кирпичный завод», «ЦРБ – 2»;

- передачей котельной «ЦРБ – 1» ООО «Альтрансгаз»;

- котельная «Агрохимсервис» поставлена на консервацию после окончания отопительного сезона 2005 – 2006 г.г.;

- Увеличение удельной нормы расхода газа на выработку тепловой энергии связано с подогревом сверхнормативной воды для нужд горячего водоснабжения.

Экономия топлива в 2007 г. объясняется:

- превышением температуры наружного воздуха и как следствие более позднее начало отопительного сезона.

Анализ потерь тепла в теплосетях за 2007 год, Гкал

| 4 квартал 2007 г. |  |  | С начала года |  |  | Отклонение от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | 4 квартал 2007 г. | С начала года |
| 17,899 | 23,877 | 133,4 | 54,974 | 61,136 | 111,2 | 5,978 | 6,162 |

Увеличение показателей объясняется:

Подогревом  сверхнормативной воды для нужд горячего водоснабжения.

Анализ потерь тепла в теплосетях за 2006 и 2007 г. г., Гкал

| 2006 год |  |  | 2007 год |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | от факта |
| 55,257 | 68,501 | 123,97 | 54,974 | 61,136 | 111,2 | - 7,365 |

Причинами превышения в 2006 г. явились:

-  большой износ тепловых сетей, из-за порывов сливалось много горячей воды;

- несанкционированный слив воды из тепловых сетей котельных «Жилпоселок», «Совхоз Елабужский», «Кирпичный завод»;

- отсутствие приборов учета тепла;

- перенос сроков останова котельных на ремонт;

- проведение незапланированных температурных испытаний.

В 2007 году превышение  нормативных  потерь произошло по причине большого износа тепловых сетей и подогрева сверхнормативной воды для нужд горячего водоснабжения.

- Инвестиционная деятельность  и техническое перевооружение и реконструкция оборудования

Расчет источников финансирования к плану капитального строительства за 4 квартал 2007 г.  по ЕПТС  (без  НДС), тыс. руб.

| п.п | наименование | Остаток (+) источников по итогам деятельности на 01.07.2007 г. | наличие источников КВ за 3 кв .2007г. |  |  | Всего источников финансирования КВ за 3 квартал2007г. | затраты на КВ за 3 кв 2007г. |  |  |  | Итого затраты на КВ | Остаток (+), дефицит (-) источников на 01.10.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Объемы кап. стр-ва за 3 квартал 2007г. (выполн.) | в т.ч. | Приобретение |  |  |  |
|  |  |  | амортизация | Выручка | прибыль |  |  |  | всего | ОС |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | пром |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 13 |
| 1 | АБК ЕПТС. Главный вход. |  | 402 |  |  | 402 | 2567 | 2567 |  |  | 2567 | - 2165 |
| 2 | Лаборатория ЕПТС |  | 568 |  |  | 568 | 568 | 568 |  |  | 568 | 0 |
| 3 | Монтаж безопасности котлов котельной КПУ |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  |  | 127 | -127 |
| 4 | Реконструкция ЦК №2.Монтаж кабельной линии эл.снабжения |  |  |  |  |  | 233 | 233 |  |  | 233 | -233 |
| 5 | Реконструкция ЦК № 2 с закрытием ЦК № 1 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 |
| 6 | Телеметрия котельных |  | 393 |  |  | 393 | 3233 | 3233 |  |  | 3233 | -2840 |
| 7 | ОС за счет собственных средств |  | 449 | 4 |  | 453 |  |  | 453 | 453 | 453 | 0 |
|  | Всего | 0 | 1816 | 4 | 0 | 1820 | 6732 | 6732 | 453 | 453 | 7185 | - 5365 |

Расчет источников финансирования к плану капитального строительства за 2007 г.  по ЕПТС  (без  НДС), тыс. руб.

| № п.п | наименование | Остаток (+) источников по итогам деятельности за 2006 г. на 01.01.2007 г. | Наличие источников КВ за 2007г. |  |  | Всего источников финансирования КВ за 9 месяцев 2007г. | Затраты на КВ за 2007г. |  |  |  | Итого затраты на КВ | Остаток (+), дефицит (-) источников на 01.01. 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Объемы кап. стр-ва за 2007г. (выполн.) | в т.ч. | Приобретение |  |  |  |
|  |  |  | амортизация | Выручка | прибыль |  |  |  | всего | ОС |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | пром |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 13 |
| 1 | Лаборатория ЕПТС |  | 640 |  |  | 640 | 640 | 640 |  |  | 640 | 0 |
| 2 | АБК ЕПТС. Главный вход. |  | 2264 |  |  | 2264 | 3831 | 3831 |  |  | 3831 | -1567 |
| 3 | Монтаж безопасности котлов котельной КПУ |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  |  | 127 | -127 |
| 4 | Монтаж учета узлов горячей воды (7 шт) |  | 59 |  |  | 59 | 59 | 59 |  |  | 59 | 0 |
| 5 | Реконструкция Центральной бойлерной |  | 0 |  |  | 0 | 46 | 46 |  |  | 46 | -46 |
| 6 | Реконструкция ЦК № 2 с закрытием ЦК № 1 |  | 990 |  |  | 990 | 990 | 990 |  |  | 990 | 0 |
| 7 | Реконструкция ЦК. Монтаж кабельной линии эл.снабжения. |  |  |  |  |  | 233 | 233 |  |  | 233 | -233 |
| 8 | Стр-во т/с от ШМ на Тугарова |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 |
| 9 | Телеметрия котельных |  | 989 |  |  | 989 | 3829 | 3829 |  |  | 3829 | -2840 |
| 10 | ОС за счет собственных средств |  | 2144 | 4 |  | 2148 |  |  | 2148 | 2148 | 2148 | 0 |
|  | Всего | 0 | 7098 | 4 | 0 | 7102 | 9767 | 9767 | 2148 | 2148 | 11915 | -4813 |

|  |  | Расчет источников финансирования к плану капитального строительства за 2006 г. по ЕПТС (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п.п | наименование | Остаток (+) источников по итогам деятельности за 2005 г. на 01.01.2006 г. | наличие источников КВ на 2006г. |  |  |  | Всего источников финансирования КВ за.2006г. |  | затраты на КВ за 2006г. |  |  |  |  |  |  | Итого затраты на КВ | Остаток (+), дефицит (-) источников на 01.01. 2007г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы кап. стр-ва за 2006г. (выполн.) |  | в т.ч. | Приобретение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизация | Выручка |  | прибыль |  |  |  |  |  | всего |  | ОС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | пром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 9а |  | 10 |  | 10а | 11 |  |  |
|  | 1 | Благоустр-во тер.АБК ЕПТС | -252 | 252 |  |  |  | 252 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 2 | Диспетчеризация объектов ЕПТС | -508 | 508 |  |  |  | 508 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 3 | ПИР газ.разводки кот.ЕГПУ и КПУ |  | 356 |  |  |  | 356 |  | 356 |  | 356 |  |  |  |  | 356 | 0 |  |  |
|  | 4 | Замена насоса в ЦК №2 | -90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 5 | Компьютерн.сеть АБК ЕПТС | -12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 6 | Котельная"Жилпоселок" | -500 | 474 |  |  | 112 | 586 |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  | 86 | 0 |  |  |
|  | 7 | Модернизация сущ.узла учета газа ЦК №2 | -127 | 107 |  |  | 127 | 234 |  | 107 |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 0 |  |  |
|  | 8 | Монтаж кноп.тревож.сигнализ. | -8 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | -4 |  |  |
|  | 9 | Монтаж узла учета гор.воды |  |  |  |  | 339 | 339 |  | 339 |  | 339 |  |  |  |  | 339 | 0 |  |  |
|  | 10 | Подк.насосн.станция4м/н | -148 | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 11 | Радиост."Вебер-160/20" | -514 | 514 |  |  |  | 514 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 12 | Рекон.сис.гор.в/снабж.со стр.внутрикв.6мкрн(3-4эт) | -302 | 302 |  |  | 95 | 397 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 95 | 0 |  |  |
|  | 13 | Реконструкция ЦК№2 с закрытием ЦК№1 | -83 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | -83 |  |  |
|  | 14 | Реконстр.т/сетиТК-4доТК-3п | -90 | 94 |  |  | 17 | 111 |  | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 111 | -90 |  |  |
|  | 15 | Реконстр.тсетиУТ-4доУТ-8 | -157 | 157 |  |  |  | 157 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 16 | Реконструкция котельной бани"Тугарова" | -874 | 874 |  |  |  | 874 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 17 | Реконструкция центральной бойлерной | -153 | 680 |  |  | 473 | 1152 |  | 999 |  | 999 |  |  |  |  | 999 | 0 |  |  |
|  | 18 | Станция управления | -1378 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | -1378 |  |  |
|  | 19 | Т/сети "Дом культуры" | -2470 | 2470 |  |  |  | 2470 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 20 | Т/сети 4 мкрн | -51 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 21 | Т/сети 5 мкрн | -88 | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 22 | Узел учета расходования газа | -170 | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 23 | Центр.диспетчерская ст."Телеметрия" | -1006 | 1006 |  |  |  | 1006 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 24 | Узлы учета эл.энергии (18шт) |  |  |  |  | 184 | 184 |  | 184 |  | 184 |  |  |  |  | 184 | 0 |  |  |
|  | 25 | ОС за счет собственных средств |  | 1807 |  |  |  | 1807 |  |  |  |  | 1807 |  | 1807 |  | 1807 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | -8 981 | 10 190 | 0 |  | 1 350 | 11 540 |  | 2 307 |  | 2 307 | 1 807 |  | 1 807 |  | 4 114 | - 1 555 |  |  |

5.Аварийность, травматизм и профзаболеваемость.

Отсутствуют.

- Потребительский рынок тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии за 12 месяцев 2007 года составил - 342,742 т.Гкал (241015,85 т.руб.) при плане  - 373,048 т.Гкал (262327,35 т.руб.). Отпущено меньше запланированного количества тепла  на  30,306 т.Гкал  (21311,5 т.руб.), что соответствует 8 %, по следующим причинам:

По населению: план – 273,432 т.Гкал; факт- 251,196 т.Гкал. Разница составила  22,236 т.Гкал (15636,57 т.руб.):

- Часть потребителей в индивидуальном порядке, а также по «Программе перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных котельных в городах и районах РТ на 2007-2008 гг», перешли на индивидуальное газовое отопление, что составило около 8,1 т.Гкал.

- По данным РКЦ , жители установившие приборы учета ГВС, потребили горячей воды значительно меньше, чем было запланировано, около  5,7 т.Гкал.

- Вместо запланированного срока ремонта теплосетей в июне месяце 10 суток, по отдельным микрорайонам ремонт продолжался весь июнь, что составило 1,48 т.Гкал. В третьем квартале вместо запланированной остановки ц. котельной на 7 суток в августе месяце, по отдельным микрорайонам (9; 12; 4) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ремонт продолжался в сентябре, что составило 1,726 т.Гкал.

- В апреле, мае месяцах, а также в сентябре, октябре из-за недопоставки по ГВС было потеряно около 5,23 т.Гкал (несоблюдение температурного режима в ЦТП).

По бюджетным потребителям: план – 69,91 т.Гкал; факт – 64,618. Уменьшение составило -  5,292 т.Гкал (3721,2 т.руб.):

- Среднемесячная температура воздуха в отопительный период, кроме февраля, оказалась           значительно выше расчетной, поэтому, соответственно, приборы учета тепла потребителей показали тепловой энергии меньше запланированной - 2,478 т.Гкал.

- По той же причине, что и для населения (п.3) были недополучены средства по бюджетным потребителям:  д/с №30, №35, школа №8, что составило 0,367 т.Гкал.

- По причине теплого сентября и октября некоторые бюджетные организации, такие как Ледовый дворец (16.10.), ПЛ-79 (03.10.), АлСтом (07.10.), ЕГПУ (11.10.) были подключены гораздо позже, чем было запланировано, что составило около 2,448 Гкал.

По промышленным потребителям: план – 27,218 т.Гкал; факт- 25,835 т .Гкал. Разница составила - 1,383 т.Гкал  (972,43 т.руб.):

- По промышленным, непром. и прочим потребителям одной из причин является то, что крупные потребители, где стоят теплосчетчики, такие как Елаб. электр. сети, ООО «УПП ВОС», ПО «ЕлАЗ и т.п., по причине более  высокой температуры наружного  воздуха, потребили тепловой энергии меньше , чем планировалось по расчету , около  0,97 т.Гкал.

- За неуплату некоторые предприятия были отключены раньше запланированного времени. Такие как, ООО «Стройинвест», ОАО «Елаб. кирп. з/д», ООО «Елабуганефть»,  ИП «Вахотин», что составило  0,287 т.Гкал.

- По третьему кварталу по приборам учета ГВС было потреблено меньше запланированного по предприятиям: ООО «Выбор» ООО «УПП ВОС» на 0,03 т.Гкал.

- Кроме того из-за теплого сентября некоторые предприятия, такие как ОАО «ЕлАЗ», ТНГ-АлГИС, ООО «ЛУТР» не подключались в сентябре по отоплению, тогда как 2 суток в сентябре были запланированы, согласно СНиП, что составило 0,096 т.Гкал.

По коммунальным предприятиям: план–  2,488 т.Гкал; факт-  1,093 т .Гкал. Уменьшение  составило  1,395 т.Гкал (981,3 т.руб.):

  - Отдельные объекты МПО ЖХ и Б периодически отключались за неуплату в 1 полугодии, что составило - 0,669 т.Гкал. В третьем квартале баня ЗАО «МПО ЖХ и Б» была отключена за неуплату в июле месяце на 31 сутки и в августе на 12 суток, вместо запланированных 7 суток по графику ремонта, что составило - 0,108 т.Гкал. В 4 квартале на базу МПО ЖХиБ было подано тепло  только  19 ноября, недоотпуск тепла составил -  0,618 Гкал.

Показатели за 12 месяцев 2007 г.

| Потребители | План |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.Гкал | т.руб | т.Гкал | т.руб |
| Население | 273,432 | 192277,382 | 251,196 | 176640,809 |
| Бюджет | 69,91 | 49160,712 | 64,618 | 45439,514 |
| Пром.+непром.+прочие | 27,218 | 19139,698 | 25,835 | 18167,27 |
| Коммунальное хозяйство | 2,488 | 1749,562 | 1,093 | 768,257 |
| Итого: | 373,048 | 262327,354 | 342,742 | 241015,85 |

За 12 месяцев 2007 году предъявлено за услуги теплопотребления 241015,85 т.руб. (без НДС), оплачено 216062,54 т. руб.(без НДС). Оплата составляет:

- Всего            -  90 %;

в т.ч.:

- Население   -  88 %;

- Бюджет       - 100 %;

- прочие         -  79  %;

Низкий процент сбора 12 месяцев объясняется тем, что  сбор денежных средств за тепло  января месяца был передан ГУ ЕПТС, т.к. сбор в январе 2008 осуществлялся по предъявке декабря 2007 г. и все собранные средства оказались собственностью ГУ ЕПТС.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 29561 -  т.руб., в т.ч. по населению: - 24879 т. руб.

2007 году Елабужским предприятием тепловых сетей была проведена работа по взысканию     с юридических и физических лиц задолженности, за потребленное  тепло, в судебном порядке.

Арбитражным судом РТ в 2007 году рассмотрено 14 дел по взысканию задолженности с предприятий, организаций, учреждений г.Елабуга в пользу ОАО «Елабужское ПТС» за потребленную тепловую энергию на общую сумму  2 900,5 тыс. руб. ,  из них по 4 делам ОАО Елабужское ПТС отказалось от исковых требований в связи с урегулированием спора, по 4 делам подписано мировое соглашение, по 6 делам вынесено решение Арбитражного суда РТ в пользу ОАО «Елабужское ПТС».

По взысканию задолженности с физических лиц, потребителей тепловой энергии в Мировой суд г.Елабуга в 2007 году направлено 119 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 2 635 тыс. руб.

По результатам работы связанной с неплатежами населения за потребляемую тепловую энергию было  вынесено Мировым судом г. Елабуга более 110 судебных приказов о взыскании с  должников денежных средств на сумму свыше  2 600 тыс  руб.

Анализ по фактическому отпуску тепловой энергии

За 12 месяцев по 2006 и 2007 г.г.

| № п/п | Потребители | 2006 год |  |  |  | 2007 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т.Гкал |  | Т.руб. |  | Т.Гкал |  | Т.руб. |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Население | 285,4 | 254,5 | 174582,2 | 155652,3 | 273,432 | 251,196 | 192277,382 | 176640,809 |
| 2. | Бюджетные потребители | 70,3 | 69,6 | 42979,4 | 42581,2 | 69,91 | 64,618 | 49160,712 | 45439,514 |
| 3. | Промышленность + непром.+прочие | 39,6 | 27,5 | 24227,4 | 16847,7 | 27,218 | 25,835 | 19139,698 | 18167,27 |
| 4. | Коммунальное х-во | 2,4 | 1,8 | 1467,6 | 1127,5 | 2,488 | 1,093 | 1749,562 | 768,257 |
| 5. | ИТОГО БЕЗ НДС | 397,7 | 353,5 | 243256,6 | 216208,8 | 373,048 | 342,742 | 262327,354 | 241015,85 |

- По населению отпуск тепловой энергии уменьшился по сравнению с 12 месяцами 2006 года на  3,304 т.Гкал, т.к  значительно увеличилось количество установленных приборов учета по ГВС (около 50 % от общего числа жителей,  в прошлом году за тот же период 22%). Разница по потреблению ГВС составила  около 2,84 т.Гкал . Ремонтный период по  9 м-ну, отдельным домам 12 м-на и другим отдельным домам и участкам  занял значительно больше времени (ремонт по сетям ГВС продолжался и в сентябре месяце),  чем за тот же период прошлого года, что составило около 0,464 т.Гкал.

2.  По бюджетным потребителям фактическое потребление тепловой энергии за 12 месяцев уменьшилось по сравнению с тем же    периодом прошлого года на 4,982 т.Гкал, т.к. в январе, марте, сентябре месяцах температура окружающего воздуха оказалась значительно выше, чем за тот же период прошлого года, кроме того в декабре месяце 2006 г. были приняты в эксплуатацию дополнительно, к уже имеющимся, еще 5 приборов учета   на объектах управления образования Фактические показания за 12 месяцев оказались меньше по сравнению с прошлым годом на 3,154. В 4 квартале 2007 года  по  причине теплой осени многие бюджетные организации подключились гораздо позже, чем было запланировано, такие как  в.1.овиепроизошло ак ОАО "ключением мн00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 АлСтом (07.10.07 г.), в 2006 подключение было 24.09.;  ЕГПУ (11.10.07.), в 2006 г. – 25.09.; Городская поликлиника (06.10.07 г.) в 2006 г. -  25.09.;  Медучилище  (09.10.07 г.), в 2006 г. – 25.09., что составило  1,828 т.Гкал.

3.   По промышленным, непром. и прочим произошло уменьшение теплопотребления на 1,665 т.Гкал по той же причине, что и по бюджетным.

4.   По коммунальным предприятиям уменьшение составило 0,707  т.Гкал. За неуплату были отключения отдельных хозпостроек , а также  бани, на более продолжительный период, чем в прошлом году

7. Основные фонды и их использование.

На 01.10.2007 балансовая стоимость основных фондов составляла 33 825,01 тыс.руб. В течение 2007 года объемы капитального строительства составили  на сумму 9767 тыс.руб,

из них 3831 тыс.руб. - контрольно-пропускной пункт в здании АБК, 639,653 тыс.руб. - водно-химическая лаборатория,телеметрия котельных на сумму 3829 тыс.руб. Кроме этого приобретено основных средств на сумму 2148 тыс.руб. Введено в эксплуатацию основных средств  после строительства на сумму  5964,5 тыс.руб. Всего затраты на капвложения составляет 11915 тыс.руб.при наличии источников капитальных вложений 7098 тыс.руб.

Выбытие произошло на сумму 366,87 тыс.руб. - в связи с аварийным состоянием и нерентабельностью котельной Агрохимсервис списаны здание и теплосети.

На 01.01.2007 балансовая стоимость основных фондов составляла 32 032,41 тыс.руб. В течение года произошёл ввод на сумму 8 112,654 тыс.руб., выбыло основных фондов на сумму 366,87 тыс.руб. Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2008 составила 39 778,194 тыс.руб.

8.        Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Елабужского предприятия тепловых сетей за    2007 года.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Елабужского ПТС»  представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | За отчётный перио |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДОХОДЫ |  |
|  | теплоэнергия | 241015,9 |
|  | прочее | 617,8 |
| 2 | РАСХОДЫ |  |
|  | теплоэнергия | 238745,7 |
|  | прочее | 532,1 |
| 3 | Прибыль от продаж всего | 2355,8 |
|  | теплоэнергия | 2270,2 |
|  | прочее | 85,6 |
| 4 | Внереализационные доходы | 2168,9 |
|  | В т.ч. продажа и прочее выбытие активов | 730,2 |
|  | Разница м/у оцененной и факт-ой стоимостью дторской задолженности полученной с ГУ ЕПТС. | 1397,3 |
|  | Возмещение материального ущерба и расходов | 41,6 |
|  | Внереализационные расходы | 2207,7 |
|  | в т.ч. продажа и прочее выбытие активов | 664,3 |
|  | услуги банков | 176,5 |
|  | использование на социальные нужды по колдоговору | 702,7 |
|  | Плата за сверхнормативные выбросы | 252,4 |
|  | Расходы в связи с 1000 летием | 193,5 |
|  | По решению администрации (возл.цветов;сабантуй;1000 летие) | 50,4 |
|  | Расходы на озеленение территории | 35,0 |
|  | Оформление доски почета | 6,1 |
|  | Прочее использование прибыли | 479,8 |
| 5 | Текущий налог на прибыль | 350,2 |
| 6 | Штрафы , пени | 91 |
| 7 | Чистая прибыль | 1285,4 |

По данным таблицы видно .что в 2007 г. предприятие  отработало прибыльно.

Чистая прибыль в сумме 1285,4 тыс.руб будет направлена на инвестиционную деятельностьи в 2008 году.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 29561 -  т.руб., в т.ч. по населению: - 24879 т. руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 г. предприятие имеет просроченную дебиторскую задолженность на сумму 504,6 тыс.руб по прочей дебиторской задолженности (в том числе по авансам выданным  - 453,0 тыс.руб. из-за отсутствия подтверждающих документов) и  по теплоэнергии  в сумме --------тыс.руб. Должникам предъявлены претензии.

Просроченная кредиторская задолженность  имеется в сумме 16548,0 тыс.руб.( ЗАО Вода Прикамья в сумме 4401 тыс. руб.. в том числе взаимная задолженность между ОАО ЕПТС и ЗАО Вода Прикамья   по воде и т/энергии в сумме 2248 тыс.руб., задолженность за мазут 3874 тыс. руб., задолженность подрядным организациям за выполненные работы  в сумме 3699 тыс.руб., задолженность по налогам 4540 тыс.руб.).Кредиторская задолженность образовалась в связи с отсутствием денежных средств  из-за низкого сбора  по населению .

Низкий процент сбора за 12 месяцев объясняется тем, что  сбор денежных средств за тепло  января месяца был передан ГУ ЕПТС, т.к. сбор в январе 2008 осуществлялся по предъявке декабря 2007 г. и все собранные средства оказались собственностью ГУ ЕПТС.

9.События после отчетной даты

Отсутствует

10.Информация о дочерних  и зависимых обществах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

11.Изменения в учетной политике

Приказ об учетной политике  издан 29 декабрем 2007 года

где положение  за 2007 год  утвержден на 2008 год с изменениями. В связи с изменением статей Налогового Кодекса :

ст.256  НК «Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев , но  со стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20000 руб.. учитываются в составе производственных запасов на счете 10 Материалы на отдельном субсчете10.06 для целей бухгалтерского учета ;

ст.163 НК « Установить , что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится  раз в квартал для целей налогового учета.

Генеральный директор

ОАО «Елабужское ПТС»                                              С.М.Валиуллин

Главный бухгалтер                                                      М.М.Баширова